## Phần 1 – Rà kế hoạch Sprint Review

| Mã | Đánh giá | Quy tắc | Cách sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | — | Giữ nguyên. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Developers trình bày kết quả thực tế, không báo cáo tiến độ. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Demo PBI-41: khách tra cứu đơn trên website và AI trả trạng thái. Nêu rõ PBI-42, PBI-44 chưa Done. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1 | Không nghiệm thu. Hỏi Stakeholders: “Cần cải thiện điều gì?” Ghi Feedback để xem xét Product Backlog. |

## Phần 2 – Trạng thái PBI

| PBI | Trạng thái | Câu thông báo |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | Đạt 60/60 kiểm thử, không còn lỗi nghiêm trọng cao. |
| PBI-42 | Chưa Done | Còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt. |
| PBI-44 | Chưa Done | Còn 6 ca phân loại sai và 1 lỗi nghiêm trọng cao. |

## Phần 3 – Xử lý tình huống

Không được giấu dữ liệu vì cần minh bạch kết quả Sprint. PBI-44 chưa Done do còn lỗi nghiêm trọng cao. Feedback của Chủ cửa hàng sẽ được ghi nhận và xem xét trong Product Backlog, không hứa làm ngay tất cả. Cần mời Trưởng nhóm CSKH vì họ muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn.